**#5 Rapport de Suivi de Projet**

**Projet d’Application INFOSI 2024**

**Projet 16: Extraction de données de l'API Alumnforce**

**et enregistrement en base de données**

**Date:** 8 Novembre 2024

**Encadrants:** Christelle ROUSSEAU, Stéphane BURET

**Client:** Centrale Nantes Alumni

**Responsables:** Larissa ALBUQUERQUE NOGUEIRA, [Clara MATTOS MEDEIROS](mailto:clara.mattos-medeiros@eleves.ec-nantes.fr)

1. **Avancement**
   1. Pause du développement du projet en raison des vacances et semaine des devoirs surveillés
2. **Programme de la semaine à venir**
   1. Implémenter la base de données.
   2. Faire les premiers tests pour extraire les données via l’API et peupler la base en parallèle.

1. **Difficultés rencontrées**
2. **Planning mis à jour**

En rouge les étapes reportées à une autre date.

| **Phase 2 - Modélisation et création de la base de données** | **Deadline** |
| --- | --- |
| Extraire une quantité importante de données via l’API et peupler la base de données | 15 Novembre |
| Développer une base de données sur un serveur local pour garder les informations | 15 Novembre |
| **Livrable : Script pour la création de la base de données** | **22 Novembre** |

| **Phase 3 - Application pour faciliter l’usager à accéder aux infos de l’API** | **Deadline** |
| --- | --- |
| Étude - possibilité de faire une interface visuel | 20 Décembre |
| **Livrable : Squelette de rapport final** | **06 Décembre** |
| **Livrable : Script pour l’insertion des données sur la base de données** | **06 Décembre** |
| **Livrable: Rapport final** | **20 Décembre** |
| **Soutenance** | **13 Janvier** |

# 